08

Otoño

Oferta de trabajos

y servicios de ingeniería

Proyecto:………

Ubicación:………

Propiedad:………

Consultor:………

NOTA:

Esta documentación es confidencial y solo va destinada al solicitante de la misma a los exclusivos  efectos oportunos, es de nuestra propiedad intelectual y no se puede poder a disposición de terceras personas sin nuestra autorización y la del Cliente.

- OFERTA ECONÓMICA

1.	Objeto	4

1.1.	Alcance	4

1.2.	Otros trabajos complementarios opcionales	5

2.	Previsión coste orientativo de referencia	5

3.	Plazos	5

3.1.	Proyecto	6

3.2.	Concurso y análisis selección de contratistas.	6

3.3.	Dirección facultativa / técnica y asistencia técnica	6

3.4.	Otros trabajos opcionales:	6

4.	Condiciones económicas	7

4.1.	Honorarios	7

4.2.	Forma de Pago	7

4.3.	Se encuentran incluidos en los honorarios	8

4.4.	Se encuentran excluidos de los honorarios	8

5.	Seguros	9

6.	Otras consideraciones	9

- OFERTA TÉCNICA

7.	Trabajos previos	10

8.	Revisión y validación estudio conceptual	10

9.	Proyectos básico de actividad y de justificación impacto 
ambiental, de solicitud de licencia de obra	11

9.1.	General	11

9.2.	Extensión	11

9.3.	Documentación	11

10.	Proyectos de ejecución y específicos de legalización	13

10.1.	General ejecución	13

10.2.	Legalización	14

10.3.	Extensión	15

10.4.	Documentación	16

10.5.	Otros trabajos incluidos	18

A.	Definición del levantamiento topográfico	18

B.	Especificación trabajos geotécnicos y estudio geotécnico	18

C.	Manual de autoprotección. Plan de autoprotección	19

D.	Licencia de ocupación	19

E.	plan de control de calidad	19

11. Coordinación de seguridad y salud	20

12. Concurso y análisis selección de contratistas	21

13. Dirección facultativa y de ejecución / asistencia técnica	22

13.1.	Dirección facultativa y de ejecución	22

13.2.	Asistencia técnica	22

13.3.	Exclusiones	22

14. Otros trabajos complementarios opcionales	23

14.1.	Planificación general y detallada de la obra	23

14.2.	Ampliación paquetización de la obra  
(Licitación por lotes de suministro de equipos)	23

14.3.	Supervisión permanente en obra ingenieros)	24

15. Anexos	25

15.1.	Anexo 1. Propuesta lista orientativa de planos	23

15.2.	Anexo 2. Propuesta planificación del proyecto y obra	23

15.3.	Anexo 3. Normativa de referencia	23

15.4.	Anexo 4. Cronograma y recursos	23

15.5.	Anexo 5. Organización del proyecto	23

15.6.	Anexo 6. CV del equipo de proyecto y titulación  académica	23

15.7.	Anexo 7. Medios técnicos	23

15.8.	Anexo 8. Documentación legal	23

15.9.	Anexo 9. Póliza de seguros	23

15.10.	Anexo 10. Borrador de contrato	23

15.11.	Anexo 11. Certificado de minusválidos	23

15.12.	Anexo 12. Lista de referencias	23

- OFERTA ECONÓMICA

# Objeto

Se trata de una Oferta de los Trabajos y Servicios de Arquitectura e Ingeniería que llevaría a cabo AGUILERA INGENIEROS, S.A. para el Proyecto:

NUEVO XVXVXVXVXV DE............................... EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL CARRIL …….. EN MAJADAHONDA - MADRID

De acuerdo a la Petición de oferta de ............................... INMUEBLES  de fecha 23 de Julio 2010 y a la documentación recibida:

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD, PCI y MEDIO Y MEDIO AMBIENTE (07.06.10). INFORME DE DISEÑO CONCEPTUAL – (EYP MCF) 12.05.10

Las características principales del Proyecto se corresponden con:

•	Dos edificios estructuralmente independientes, sobre la misma parcela, conteniendo cada uno una sala …..400 m2 y distribuciones gemelas.

•	Plantas bajo rasante: 2, con una superficie construida aproximada de 09090  m2 entre los dos edificios.

•	Plantas sobre rasante: 2, ocupando aproximadamente 9.051 m2 + cubierta, con una superficie aproximada de 499999 m2 igualmente para los dos edificios.

•	Superficie total salas.400 m2 distribuida en 6 salas de 400 m2

•	Densidad de potencia salas ,,,.. kW/m2

•	Diseño de instalaciones para certificar

La parcela de ubicación es la nº 5-2ª del …………………………..

## Alcance

Esta oferta responde a las condiciones establecidas en la documentación de Licitación y a cuyos requisitos se adapta de manera íntegra, contemplando la realización de todos los proyectos necesarios dentro del alcance de la licitación que permitan la ejecución y legalización de los proyectos.

- Estudios de campo previos a la redacción de los proyectos.

- Proyectos de licencia de obras y actividades

- Justificación cumplimiento sección he-1  limitación de demanda

- Coordinación de seguridad y salud

## Otros trabajos complementarios opcionales

Según se desarrolla posteriormente corresponderían a:

- Planificación

- Supervisión

# Previsión coste orientativo de referencia

Entendemos prioritario establecer con la Propiedad un precio de coste orientativo de referencia. Este coste será el objetivo final del diseño.

Será necesario establecer el …………………………………….. la ayuda de AGUILERA INGENIEROS, S.A. y definido el proyecto Básico.

Dicho coste considerará:

- La

- en cuanto a Arquitectura, Estructur

- a, Acabados, Urbanización y Obra Civil y su Control de Calidad.

- La

Dicho coste no considerará:

- Las tasas y

- e las conexiones y acometidas de servicios de cualquier tipo.

- Documentos, análisis, procedimientos, Certificación

# Plazos

Los trabajos y servicios que quedarían comprendidos en las actuaciones a realizar para el desarrollo del proyecto y su ejecución incluyen los siguientes conceptos, de los que se define su duración orientativa a partir de disponer de toda la información necesaria para el desarrollo de los correspondientes documentos o trabajos.

Los plazos señalados se corresponden con ……………. 14 de Octubre 2010

## Proyecto

Incluyendo documentación ………………………. medición detallada y estimación general de costes.

- Trabajos previos incluyendo:

- semanas.

- Levantamiento

- Topográfico. 4 semanas

- Proyectos de Licitación, Ejecución y específicos  de legalización. 28 de …

## Concurso y análisis selección de contratistas.

Se estima una duración orientativa de 4 meses para la fase de concurso.

Un posible calendario podría ser:

- Estudio de las ofertas por los concursantes:		6 semanas

- Análisis Técnico y económico de las Ofertas:		4 semanas

- Negociación y adjudicación				6 semanas

## Dirección facultativa / técnica y asistencia técnica

Se estima una duración máxima de ………….

## Otros trabajos opcionales:

Sin suponer retraso a la Planificación prevista e integrados en los plazos anteriores.

# CONDICIONES ECONÓMICAS

(IVA NO INCLUIDO)

## Honorarios

| Capítulo oferta | Descripción trabajo | Horas | Importe € |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Trabajos previos |  | .000 € |
| 8 | Revisión |  | 5.000 € |
| 9 | Proyectos ambiental, de solicitud de licencia de obra |  | 1.000 € |
| 10 | Proyectos de de legalización |  | 0.000 € |
| 11 | Coordinación de salud |  | 5.000 € |
| 12 | Concurso y análisis de contratistas |  | .500 € |
| 13 | Facultativa y de ejecución / asistencia técnica |  | 500 € |
| 14.1 | Planificación |  | 1.100 € |
| 14.2 | Ampliación |  | 2.900 € |
| 14.3 | Supervisión |  | .900 € |

El  precio señalado es cerrado de acuerdo con la definición establecida en el concurso. Las horas señaladas son indicativas y están basadas en estimaciones de referencias similares contrastadas.

## Forma de pago

De acuerdo con los importes señalados a la finalización de las correspondientes fases:

- Fase

- Fase proyectos de detalle

- Mensualmente y proporcionalmente durante la dirección de obra

TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN A 180 DÍAS FECHA DE FACTURA. La oferta no contempla la repercusión del IVA, que se calculará al tipo que proceda en cada momento. La cantidad total a abonar se obtendrá aplicando a los precios ofertados, el correspondiente IVA.

Se incluirá en fase de contrato un Calendario de Pagos aproximado.

## Se encuentran incluidos en los honorarios

Además de lo anteriormente indicado:

- Gastos de su presentación en el Ayuntamiento.

- 3 copias

- Formato PDF de los documentos de Proyecto de Ejecución y otros documentos opcionales.

- 120 copias en papel según requerimiento solicitud ................................

## Se encuentran excluidos de los honorarios

Se facturarán a su costo o previo acuerdo de modo independiente:

- Viajes y alojamiento

- fuera de Madrid.

- Gastos de fotocopia

- y duplicación de la d

- ocumentación de

- las modificaciones solicitadas afecten a fases ya aprobadas del diseño. La oferta no contempla el re-

- técnico.

- Pruebas y

- Pruebas de……

# Seguros

AGUILERA INGENIEROS, S.A. se

AGUILERA INGENIEROS, S.A. tiene suscritos dos Seguros de Responsabilidad Civil, tanto el suscrito con

Sin perjuicio de lo anterior, la PROPIEDAD podrá contratar directamente por su cuenta, con una Compañía Aseguradora

# Otras consideraciones

AGUILERA INGENIEROS S.A. será responsable de mantener la más estricta confidencialidad respecto al trabajo realizado en todo momento y además hasta la entrega y

A efectos legales el técnico competente autor del proyecto y …………..en el Organigrama y CV incluidos en los Anexos.

Debido a la especial naturaleza de este

pendientes de facturar).

El Objetivo Final es la realización de un a la Certificación (a realizar por otros) de TIER III.

Madrid, 9 de Septiembre de 2010

Firmado:

AGUILERA INGENIEROS, S.A.

pp

Pedro Aguilera Reija

5.880 C.O.I.I.M.

- OFERTA TÉCNICA

# Trabajos previos

Incluirá los informes y análisis previos requeridos  para la determinación de la viabilidad y estimación inicial de costes, así como sesiones de trabajo para la determinación de las necesidades

Preparación de la adecuación a normativas de aplicación y propuesta de posibles adaptaciones en los planteamientos de diseño básico.

Preparación de los conceptos Básicos de Ingeniería de Instalaciones, Incendios, transporte vertical, etc…, especialmente determinantes en el diseño básico.

Evaluación y desarrollo de los parámetros básicos de condiciones térmicas, lumínicas, apantallamientos solares y

Evaluación y desarrollo de soluciones específicas, definición de densidades de espacio para instalaciones de infraestructura, especificación de patinillos, chimeneas, posicionamiento de equipos y sus orientaciones en función de los vientos dominantes,  etc…

Estudios de acometidas e infraestructuras en la

La implicación directa de ............................... es crítica, tanto en el caso del Suministro de Energía Eléctrica como de comunicaciones.

Estudio Hidrológico del canal de

# Revisión y validación estudio conceptual

Confirmará las características generales requeridas al Proyecto  y sus prestaciones, permitiendo un primer ajuste del coste del presupuesto mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, coordinando las características con las ………………….

base del concurso incluida en la petición de oferta y mencionado en el apartado OBJETO.

# Proyectos básico de actividad y de justificación impacto ambiental, de solicitud de licencia de obra

## General

Definirán las características ……………… el proyecto ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento.

Se incluye todo el apoyo Técnico en las ……………………..y se contará con la total asesoría y colaboración de AGUILERA INGENIEROS S.A. para su gestión

## Extensión

- Impacto de la actividad sobre el medio ambiente y medidas correctoras

- Impacto de la contaminación lumínica y medidas correctoras.

- Riesgo de incendio y explosión (Justificación CTE, RSCIEI y otros reglamentos locales y autonómicos).

- Ingeniería de tráfico; accesos a la parcela, conexionado con el viario perimetral, circulación interior en garajes, semáforos, control de acceso de vehículos, dimensionado y gestión de muelles de carga.

- Almacenamiento y recogida de basuras y residuos.

## Documentación

#### A) MEMORIA

Contendrá la

,…………………eglamentos, etc.

Se estructurará en base a los siguientes conceptos:

- Antecedentes

- Descripción de la actividad

- Justificación urbanística

- Justificación de superficie computable

- Descripción de la obra civil

- Condiciones de accesibilidad al edificio

- Impacto

- y humos. control de la contaminación atmosférica y niveles de emisión

- Justificación normativa acústica

- Justificación artículo 10 CTE. exigencias básicas de seguridad estructural (SE)

Exigencia básica SE 1: resistencia y estabilidad

Exigencia básica SE 2: aptitud al servicio

- Justificación artículo 11 CTE. exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

SI 1: propagación interior

y extinción del incendio

SI 5: intervención de los bomberos

SI 6: resistencia al fuego de la estructura

- Justificación artículo 12 CTE. exigencias básicas de seguridad de utilización (SU)

SU 1: seguridad frente al riesgo de caídas

SU 2: seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SU 3: seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SU 4:

por vehículos en movimiento

SU 8: seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

- Justificación artículo 13 CTE. exigencias básicas de salubridad (HS) “Higiene, Salud y Protección del Medio Ambiente”

HS 1: protección frente a la humedad

HS 2: recogida y

- exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

- Justificación artículo 15 CTE. exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

HE 1: limitación de demanda energética

HE 2: rendimiento de las instalaciones térmicas

HE 3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

HE 4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

HE 5: contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

- Justificación control de humos y temperatura según normativa UNE 23585-2004.

- Justificación cumplimiento de la normativa para los conductos de evacuación de gases y humos de garaje/de emisión

- Relación de maquinaria y otros medios

- Justificación almacenamientos  generales

- Descripción Instalaciones sanitarias y elementos sociales

- Descripción Instalaciones Térmicas / Aire acondicionado

- Descripción Instalaciones de Electricidad / Comunicaciones

- Justificación alumbrados de emergencia según ICT-BT-028

- Descripción Instalaciones de Mecánica

- Descripción Instalación almacenamiento de gasóleo

- Descripción instalaciones sistemas de control y regulación

#### B) PLANOS

(Ver propuesta en detalle)

Se realizarán en escalas adecuadas a su propia identificación según los siguientes conceptos:

- Plano de localización.

- Planos de planta, de usos y superficies y de justificación urbanística.

- todas las instalaciones.

- Implantación de equipos principales.

#### C) ESTIMACIÓN DE COSTES

Se realiza una estimación del coste de ejecución en condiciones de servicio agrupado en los principales conceptos.

# Proyectos de ejecución y específicos de legalización

## General ejecución

Se desarrollarán a partir del proyecto básico y definirán los trabajos y suministros en su totalidad sin que en ellos puedan

, salvo en aspectos legalizables.

El proyecto como conjunto abarcará tanto la Obra Civil como Arquitectura, Acabados, Urbanización, Estructura y las Instalaciones Generales

Electricidad y  Comunicaciones generales, Aparatos Elevadores, Mecánicas, Protección Contra incendios y Seguridad e instalaciones de Control Automatizado y gestión centralizada (BMS).

Se considera también además de la Obra Civil, Arquitectura, Acabados, Urbanización y Estructura todos los aspectos estructurales, acústicos, cerramientos, sistemas antivibratorios, soleras, bancadas, asociados a obra civil, etc…

Estos proyectos formarán un conjunto completo, perfectamente ensamblado, que estará en su caso coordinado correctamente con proyectos de terceros.

Incluirán la definición, cálculo,

El nivel de definición será el correspondiente a planos de implantación con todos los elementos de la obra e instalaciones perfectamente definidos y de forma que se pueda concursar y adjudicar la obra a precio cerrado.

Se incluye la realización del Visado del Proyecto y Sub-proyectos y de la Dirección Facultativa y de Ejecución de Obra en el……

La redacción del proyecto cumplirá con los objetivos y requerimientos marcados por la Propiedad y se adecuará a las Reglamentaciones vigentes que le afecten, y aquellas que permitan garantizar la calidad, eficiencia y

entre otros a los siguientes conceptos principales:

- Normas Urbanísticas y las específicas del Polígono del Carril del Tejar.

- Código Técnico de la Edificación.

- Reglamentos y normativas técnicas de instalaciones.

- aplicables como IEC, TIA, UPTIME, NFPA, etc…

- Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.

- Normas de Buen Hacer aceptados comúnmente en el campo de la Obra Civil, Arquitectura e  Ingeniería.

En el ANEXO - NORMATIVA DE REFERENCIA se incluye una relación de la principal normativa que entre otras aplicables será tenida en cuenta y dirigirá el desarrollo del Proyecto.

## Legalización

Con objeto de minimizar los imprevistos de plazos y de costes en el proceso de legalización y mantener el total control del proyecto en manos de la Propiedad y de los Proyectistas se realizará previamente a la los trabajos, se otorgarán las Direcciones Técnicas y Facultativas correspondientes por la Ingeniería.

De manera enumerativa y no limitativa, a continuación se relacionan los proyectos específicos de legalizaciones que se desarrollarán y presentarán para su tramitación administrativa en su caso:

- Media Tensión y Acometidas ( Industria y CIA Eléctrica)

- Baja Tensión ( Industria y CIA Eléctrica)

- Grupos Electrógenos (Industria).

- Paneles solares fotovoltaicos (Industria).

- Almacenamiento de Gasóleo (Industria).

- Acometida de Gas (en caso de cogeneración) (Industria).

- (Industria).

- Prevención Legionella ( Industria).

Se incluye el control y la Asistencia Técnica a la gestión en la tramitación ante la Consejería de  Industria y Compañías de Suministros.

## Extensión

- OBRA CIVIL / ARQUITECTURA

El Proyecto justificará los siguientes conceptos:

- Objeto del proyecto

- Programa de necesidades

- Estándares particulares requeridos por la propiedad

- Datos

- Estudio geotécnico.

- Estudio topográfico.

- Recepción de materiales.

Comprenderá la definición de aquellos trabajos y construcciones relativos a:

- Trabajos previos.

- Trabajos de movimiento de tierras.

- Muros de contención de tierras.

- Cimentaciones.

- Drenaje estructural

- Fachadas y cerramientos.

- Tabiques y trasdosados.

- Aislamientos.

- Impermeabilizaciones cubiertas y azoteas.

- Firmes.

- Obras Temporales.

No considera decoración auxiliar (no fija) y mobiliario

- INSTALACIONES TÉRMICAS / AIRE ACONDICIONADO

Comprenderá la definición de aquellas instalaciones destinadas a mantener unas determinadas condiciones térmicas o de confort en los ambientes de trabajo y/o procesos.

Para ello, se especifican como instalaciones a incluir en su caso:

- Central Térmica / Central Frigorífica.

- Redes de distribución de tuberías.

- Grupos electrobombas.

- Redes de distribución de Conductos.

- Compuertas cortafuegos.

- Tratamiento acústico.

- Recuperación de energía.

- Sistemas de control de calidad del aire interior.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS / COMUNICACIONES

Incluirá la definición de los elementos de servicio, protección y señalización que se integran  en los distintos circuitos de alumbrado, fuerza y emergencia desde su origen hasta su destino o utilización. También incluirá las redes físicas de distribución interna de comunicaciones, salvo las acometidas externas y específicas de salas IT.

Para ello, se especifican como instalaciones a incluir en su caso:

- Instalaciones de Alta Tensión.

- Instalaciones de Media Tensión.

- Centros de medida

- , preferentes y normales.

- Sistemas de iluminación interior, exterior y accesos.

- Sistemas de iluminación de emergencia.

- Previsión de tomas, enchufes, mecanismos, servicios.

- Alumbrado de seguridad y emergencia.

- Paneles solares fotovoltaicos.

- Tierras.

- Pararrayos.

- Redes de cableado estructurado para voz y datos de instalaciones (BMS/ SEGURIDAD / PCI).

- Canalizaciones de reserva

- Previsión de acometidas ICT

- Especiales (proyección, videoconferencia,..).

- Megafonía.

No se consideran centros de Transformación de Tensión superiores a 30 kV.

## Documentación

A)  MEMORIAS

Contendrán la descripción de las necesidades establecidas y de la relación de trabajos, construcciones o instalaciones que se consideran idóneas para cubrir las necesidades, estableciendo las hipótesis y justificando el cumplimiento de  Normas y Reglamentos, etc.

Se estructurarán generalmente en los siguientes apartados:

- Antecedentes.

- Extensión del proyecto.

B) PLANOS (ver ANEXO - PROPUESTA ORIENTATIVA DE PLANOS)

En la fase de Proyecto de Ejecución el nivel de terminación será el necesario para que quede definida la construcción, el montaje y las especificaciones, de forma que los contratistas puedan ofertar un Precio Cerrado, los planos se realizarán en escalas adecuadas a su propia identificación según los siguientes conceptos:

Arquitectura

- Definición plataformas de excavación y urbanización

- Definición arquitectónica y estructural en planta.

- Detalles constructivos y de montaje de edificio y urbanización.

- Redes enterradas de urbanización, zanjas

Térmicas / Aire Acondicionado

- Esquemas de principio de climatización, ventilación y distribución hidráulica, totalmente calculados y dimensionados de todas las instalaciones conteniendo una descripción de los circuitos generales de funcionamiento.

- Tablas de características y de parámetros de funcionamiento de todos los equipos

Electricidad MT y BT

- Esquemas de principio totalmente calculados y dimensionados de todas las instalaciones.

El nivel de detalle propuesto para desarrollar los planos de Arquitectura e Ingeniería será básicamente el siguiente:

- Definición completa estructural (cimentaciones, soportes, forjados, soleras, etc…).

- Definición completa de armaduras.

- Definición completa de fachadas.

- en falsos suelos: Conductos, Tuberías, Bandejas, Canalizaciones, Rejillas, Detectores, etc.

- Distribución completa de en todo su recorrido cableados de voz y Datos a cada puesto de Trabajo o punto de comunicaciones.

- Alzados de Cuadros Eléctricos Generales y otros principales de tipo secundario.

C)   MEDICIONES

Se efectuará una medición detallada y completa de todos los materiales y equipos a emplear, especificándose las

para licitación.

De manera opcional (ver 14.3) se puede considerar realizar la Ampliación de la Paquetización de la Obra.

D)  ESTIMACIÓN DE COSTES

Se realiza una estimación del coste de la instalación en condiciones de servicio agrupado en los principales conjuntos que integran cada uno de los proyectos. Se incluye la determinación de los precios unitarios.

E)  PLIEGOS DE CONDICIONES

En estos documentos se definen:

- Objeto

- Responsabilidades del Contratista

- Trabajos comprendidos, excluidos y materiales complementarios

- Condiciones generales

  - Coordinación del trabajo con otros oficios

  - Planos de taller

  - entregarse a la dirección facultativa de instalaciones

- Suministro y recepción de materiales y equipos

- Pruebas y ensayos

- Medidas de higiene para evitar plagas durante la ejecución de las obras

- Especificaciones técnicas

## Otros trabajos incluidos

- DEFINICIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Incluirá la definición de los trabajos que se consideran necesarios, definiendo las características relativas a la altimetría y planimetría de la totalidad de la parcela y su entorno, identificando todas las curvas de nivel, niveles de pavimentos, aceras, bordillos y viales existentes y localizando e identificando todas las instalaciones y servicios enterrados y aéreos existentes, tanto en el interior de la parcela como en los viales que la rodean, así como la dimensión de pozos, arquetas y tuberías y  el nivel superior e inferior de los mismos. También determinará la localización y diámetro del arbolado.

- ESPECIFICACIÓN TRABAJOS GEOTÉCNICOS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO

- MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Incluirá la definición y determinación del análisis de riesgos, inventario de recursos, organización funcional, definición de los medios de protección, del Plan de Emergencia y del Plan de Implantación.

OBJETO:

- Acciones

  - Frente a situaciones de incendio.

  - Frente a amenaza de bomba

- Acciones específicas por departamento.

  - Personal de central de control.

  - Personal de planta.

  - Personal de servicio técnico.

- Planes generales de emergencia

PLAN DE IMPLANTACIÓN

- Responsabilidad.

- Organización.

- Medios técnicos.

- Medios humanos.

- Simulacros.

- Programa de implantación.

- Asignación de funciones y composición de los equipos de intervención.

- Instrucciones generales.

- Recepción de aviso de bomba

- Medidas preventivas para evitar las causas originarias de una emergencia.

- LICENCIA DE OCUPACIÓN

Incluirá la preparación y recopilación de los documentos necesarios para la tramitación de Licencia de Ocupación y Funcionamiento que requiere la realización previa del Plan de Autoprotección.

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El PLAN DE CONTROL DE CALIDAD constará de dos partes:

- Control, pruebas y ensayos a realizar por el constructor/instalador correspondiente.

- Control de calidad de la ejecución a realizar en su caso por una empresa tercera e independiente de existir.

El proyecto de Control de Calidad se basará en el Proyecto de Ejecución de la obra de referencia, entendiendo como tal el conjunto de documentos formado por las Memorias, Planos, Mediciones y Pliegos de Condiciones de todos los sub-proyectos que componen el mismo.

A)	Descripción del proyecto

- Antecedentes

- Extensión

- Descripción de la obra e instalaciones

B)	Lista de Pruebas y ensayos por parte del  Contratista / Instalador

C)	Control de la ejecución del proyecto por parte de la empresa tercera e independiente en caso de existir

ANEXO:

- Fichas de Arquitectura / Estructura y Obra Civil

- Fichas de Instalación Eléctrica

- Fichas de Instalación de Climatización

# Coordinación de seguridad y salud

PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE ESTA ACTIVIDAD TAN ESENCIAL PARA LA OBRA, EN LUGAR DE REALIZARLA CON MEDIOS PROPIOS (QUE HUBIESE SIDO POSIBLE) SE SUBCONTRATARÁ CON UNA EMPRESA DE PRIMER NIVEL Y EXPERIENCIA EN LA MATERIA (AP-PLUS, SGS, SM-DOS, CPV,.. ETC, o QUIEN DESIGNE ...............................)

Alcance / Coordinación de Seguridad y Salud

- Revisión de los Planes de Seguridad y Salud de los Contratistas

Analizar el Plan de Seguridad y Salud del (de los) Contratista(s), emitiendo el correspondiente informe de recomendaciones y ajustes necesarios, si procediera, para conseguir su posterior aprobación.

- Aprobación de los Planes de Seguridad y Salud

Tramitación inicial del Aviso Previo

- personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- Realización de visitas a obra con la emisión de informes para el Contratista

- Obtener y mantener en su poder el Libro de Incidencias y permitir el acceso al mismo para consultar o realizar anotaciones a las personas facultadas por el RD 1627/97. (la Dirección Facultativa, Contratistas, subcontratistas y autónomos, personas

- a la Propiedad, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los contratistas. (art. 14. RD 1627/97)

- Asesoramiento sobre las medidas a adoptar ante la eventualidad de un accidente, así como en las visitas y actuaciones de la Inspección de Trabajo.

- Los trabajos de coordinación de seguridad y salud quedarán finalizados en el momento de la emisión del certificado final de obra emitido por la dirección facultativa o en su defecto en el acta de recepción de la obra por parte de la Propiedad.

# Concurso y análisis selección de contratistas

El Objetivo es ayudar …………..quede reflejado contractualmente no será exigible y será posteriormente la herramienta para poder exigir en obra lo pactado.

Considera el siguiente Alcance:

- Asesoramiento sobre las firmas aptas para concursar.

- Preparación de la documentación del Concurso:

- Carta pro forma de invitación y condiciones de presentación.

- Documentación en CD conteniendo:

  - complementaria. Memorias, Mediciones y Pliegos de Condiciones en formato PDF.

  - Tablas de mediciones en Excel.

  - Planos en formato PDF.

  - Documentación

- partidas sobrevaloradas como infravaloradas.

- Análisis de las diferentes ofertas en los siguientes aspectos:

  - Cantidad de materiales.

  - Calidad de materiales.

  - Garantías.

  - Capacidad para cumplir con los plazos de ejecución.

- Informe detallado de cada una de las ofertas conforme a los aspectos anteriores.

- sobre concursantes.

- Asesoramiento en la negociación de las adjudicaciones entre la Propiedad y los diferentes Instaladores / Contratistas.

(NOTA: LA ADJUDICACIÓN AL CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA ES AJENA A LA INGENIERÍA)

De manera opcional (ver 14.3) se puede considerar realizar la Ampliación de la Paquetización de la Obra.

# Dirección facultativa y de ejecución / asistencia técnica

Se realizará de acuerdo con el CTE:

- Verificar la recepción en Obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos, pruebas precisas y el plan de control de calidad de la Obra.

- Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.

## Dirección facultativa y de ejecución

Los cometidos propios de la Dirección Facultativa / Técnica serán:

- Ayudar a obtener que la implantación se corresponda con el proyecto.

- Ayudar a conseguir al final de la obra que las instalaciones funcionen tal como se ha previsto.

- Emisión de Comunicados de la Dirección Facultativa ( Libro de Ordenes según Decreto 461/1971, de 11 de marzo)

- Cumplimentar el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

## Asistencia técnica

Consistirá en los siguientes conceptos:

- Comprobación de los replanteos.

- Inspección y verificación de los materiales acopiados.

- Certificado visado COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES de Obra y terminación de la misma.

- Aprobación de los planos AS-BUILT  DWG realizados por los contratistas.

- Asesoramiento sobre legalizaciones.

- Redacción de las actas de recepción.

- Revisión de la Documentación del Libro del Edificio

## Exclusiones

Se excluyen los trabajos correspondientes a gestión en general y a coordinación de contratistas:

- Control de plazos y tiempos. Responsabilidad en plazos de ejecución. (pero la asistencia técnica e información de plazos si se incluye)

- Control de costes presupuestos (la asistencia técnica e información de precios si se incluye)

- Gestión de obra.

- la presencia para verificación por muestreo del 5 % de los resultados una vez haya sido probada y ajustada la instalación).

- Certificación del Control de Calidad en la obra y Ensayos asociados.

# Otros trabajos complementarios opcionales

## Planificación general y detallada de la obra

Incluirá la determinación de la duración y secuencia de ejecución de los trabajos contemplados en el Proyecto según la composición de los lotes de suministro y los paquetes de ejecución.

## Ampliación paquetización de la obra  (licitación por lotes de suministro de equipos)

Dado el factor de escala del Proyecto y los posibles acuerdos corporativos de ..............................., con muchos equipos de múltiples fabricantes en sus diversos inmuebles, para poder realizar un

los equipos sin intermediarios. Se prepararían los documentos de licitación y se contaría con la total asistencia técnica para la evaluación y adjudicación de los mismos.

La documentación que se facilitaría sería la completa para el suministro, puesta en obra y posterior contrato de mantenimiento acordado desde antes de la posible compra, lo cual supone un ahorro importantísimo. No es tanto el ahorro de evitar al contratista como margen de intermediación sino el trato directo con el fabricante y las del centro y sus instalaciones.

Además esta estructura de lotes puede. También permite acortar los plazos ya que los suministros de los equipos críticos (pueden suponer más de 8 meses) se pueden adelantar y controlar directamente por ................................

Lo anterior, exige un nivel de definición elevado en el proyecto y los planos para garantizar la coordinación en diseño y evitar cualquier laguna o interferencia en la ejecución.

Una lista orientativa de paquetes de licitación, lotes, puede ser:

- Movimiento de Tierras

- Instalaciones de Obra

- Estructura del Edificio

- Fachadas y cubiertas

- Obra Civil Albañilería

- Fachadas

## Supervisión permanente en obra ……ingenieros)

Dada la especial naturaleza de la Obra, además de las visitas de la Dirección Facultativa y para vigilar y supervisar de manera

Si la fase de comissioning se realizase dentro del periodo de coincidencia de esta asistencia, la presencia permanente en dichas  pruebas estaría incluida.

# Anexos

## ANEXO 1.  Propuesta lista orientativa de planos

## ANEXO 2.  Propuesta planificación del proyecto y obra

## Anexo 12. Lista de referencias